南陵县“办好一件事”投资体制改革

实施方案（征求意见稿）

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和国务院办公厅《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》精神，为持续优化我县“四最”营商环境，深化《关于印发南陵经济开发区企业投资项目承诺制改革工作实施方案（试行）的通知》、《关于印发南陵县工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》、《关于印发南陵县投资项目并联审批试行办法的通知》各项措施，并结合我县实际制定本方案。

- 总体要求

在我县投资项目现有审批制度的基础上，针对投资项目立项到竣工验收及公共设施接入服务等全过程，进一步整合优化窗口设置，加强中介服务机构监管，创新项目审批模式，推进投资项目快速落地开工，方便企业“办好一件事”。

- 改革内容

（一）优化投资项目综合窗口

1.前台一窗受理。设置平行受理窗口两个，由县数据资源管理局通过购买服务方式安排人员，统一提供收件、出件、咨询等服务，实行投资项目全过程办理“一窗进、一窗出”。

2.后台并联审批。建立“6+N”并联审批会商机制，后台原则上由县经济开发区管委会、发改委、自然资源和规划局、住建局、水务局、生态环境分局派驻代表组成，县应急管理局、科技局、气象局等根据需要安排专人参加。涉及开发区管委会审批事项，由县经济开发区管委会首席代表召集；非开发区管委会审批事项，由县发改委首席代表召集；工程建设各阶段牵头单位可作为共同召集人。

3.实行一次告知制度。县数据资源管理局牵头制定投资项目办事指南、审批流程、一次性告知单，涵盖项目建设立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工许可各审批阶段。一次性告知单包括审批事项、材料清单、审批时限，不同审批阶段共享数据资源，凡是前一审批阶段已提供材料，后续审批阶段不得要求企业重复提交，由各相关部门直接推送。做到审批路线一张图，并实行格式化申请，标准化办理。

4．完善全程代办制度。由开发区管委会公开招标中介代办服务，实行全程代办。招商项目签约后全程介入，提供从立项用地到竣工验收全过程的专业化服务。

5.整合市政公用服务。依托县政务服务大厅供水、供电、燃气现有窗口资源，增加企业投资受理事项，提供“一站式”服务。企业营业执照、法人身份证等基本信息实现电子推送、共享互认。供水、供电、燃气单位窗口受理后，提供预约上门服务。用电、用水、用气外线工程接入推行线上受理、联合审批。

（二）加强中介机构服务监管

1．编制中介服务事项清单。项目投资涉及可研、测绘、勘察、检测、方案设计、环评、水土保持方案编制等各环节，由县发改委牵头编制投资项目中介服务事项清单。各审批部门在清单外，不得要求企业提供其他中介成果。

2．建立中介机构目录库。依托芜湖市中介服务平台，县发改委牵头全面梳理涉及审批各中介环节，结合我县实际，建立南陵县投资项目中介服务机构目录库。投资企业自主选择中介服务机构。各行业主管部门对目录库内中介服务机构实行信用评价，进行动态管理。探索建立中介超市。

3．提供部分中介免费服务。对于开发区招商项目，提供规划方案、施工图审查免费服务，由开发区管委会公开招标设计服务，纳入中介服务机构目录库。项目签约后，企业落实设计需求，中介设计方限时出方案并通过专家评审，规划方案设计及施工图审查费用由县开发区管委会承担。原则上设计修改不超过1次，因企业自行变更设计需求产生2次以上修改的费用及时间由其自行承担。企业也可自主选择其他中介服务机构，费用自行承担。

4．减少中介评估事项。由县经济开发区管委会牵头，各行业主管部门配合，对开发区区域内地震安全性评估、地质灾害危险性评估、节能评价、环境影响评价、水土保持等事项实行区域评估，推行国有土地出让“标准地”模式。

（三）推进线上审批一网通办

1.推进项目审批一张网。依托芜湖市工程建设项目审批管理系统,建立统一身份认证，整合数据资源，打破或绕过信息壁垒，推进各审批环节实时流转、数据共享，构建前台一窗受理、后台分类审批、限时办结出件、全程电子监察的闭环运行机制。逐步形成统一标识解析、统一项目缴费的线上审批模式。

2.优化线上项目审批流程。从立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可到竣工验收四个阶段。县住建局会同县生态环境分局、水务局、科技局将建设项目环境影响评价、水土保持、建设工程抗震设防要求核定三项审批事项，调整至立项阶段，不列入捆绑审核。建设许可和施工许可阶段均可并联审批。

（四）试行“容缺受理+告知承诺制”改革

1.实施范围: 原则上为县经济开发区内落户的单独供地类招商引资项目，重点为快递物流智能装备制造首位产业及其他符合产业发展方向的产业项目（核准类、房地产类项目除外）。项目要求必须已经县投资委员会审查通过；拟供地块为建设用地且可净地交付。

2.容缺受理。项目申请单位向南陵县投资项目综合窗口提供以下资料：（1）南陵县重点投资项目审批申请表（详见附件1）；（2）发改委项目备案表；（3）用地预审批准文件、用地范围红线（预选址）或预审证明；（4）环评审批意见；（5）施工图设计审查合格书；（6）五方责任主体授权书及承诺书；(7)保证质量安全施工的具体措施。经相关职能部门审查通过后，对符合条件的准予进入告知承诺阶段。

3.告知承诺。由县经济开发区管委会牵头，组织发改委、住建局、自规局、生态环境分局、水务局、数据资源管理局进行联合会审，审查同意后以会议纪要形式确定各部门审批工作，并由县投资项目综合窗口向项目申请单位发放《南陵县重点投资项目审批事项告知书》（详见附件2）。项目申请单位如实填写《南陵县重点投资项目审批事项承诺书》（详见附件3），对填写信息的真实性、有效性、是否满足告知承诺标准、自觉接受监管并承担不实承诺的后果作出承诺。

4.审批决定。对已完成告知承诺事项的项目申请单位，凭联席会议纪要办理施工许可预审，建设单位取得施工许可预审手续后可先行开工建设。建设单位办理施工许可预审时做出的承诺时限一般不得超过6个月。特殊情况经县经济开发区管委会同意后，项目建设单位可申请延期，延长时间不超过3个月且不得超过工程竣工验收时间。

5.过程监管。加强事中事后监管，严格责任追究制度。对隐瞒情况、提供虚假材料或者作出承诺后不履行承诺，或违法违规组织项目建设的，审批单位依法予以查处。已取得施工许可预审手续的，审批单位予以收回。已经开工建设的，依法责令其停止建设，进行整改或恢复原状。在项目建设全过程，勘察、设计、施工、监理等服务单位有违法违规行为的，依法依规进行处罚惩戒。项目申请单位未履行承诺造成的经济损失由申请人自行承担。建设单位在承诺期限内补全用地批准手续、建设工程规划许可证之后网上申请核发正式建设工程施工许可证。不办理相关手续的，由各相关主管部门根据法律法规进行处罚。

6.联合验收。由县经济开发区管委会牵头组织相关部门，对建设工程规划条件核实合格证核发、人防工程验收、建设工程消防验收、防雷装置竣工验收、入河排污口设置的验收、安全防范工程竣工验收、水土保持验收等事项，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见，在规定时间内完成，不能在规定时间内完成视为默认验收。对于验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。申请人也可根据实际情况自主选择单项验收。

7.建立联合惩戒机制。严格在各领域落实失信联合惩戒措施，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。审批部门在审查、核查、后续监管中发现申请人、审批对象作出不实承诺或者违反承诺的，由县信用办会同相关部门实行联合惩戒。

8.建立容错免责机制。对“容缺受理+告知承诺制”审批过程中出现的问题，责任人严格依法行政，及时上报，未以权谋私，可以视情容错免责或减责。

三、组织实施

（一）加强组织领导

县投资委员会负责协调推进投资体制改革工作，研究部署相关重大决策。各有关单位按照职责全力抓好落实，县委办公室（县督查室）会同县数据资源管理局进行跟踪督办，确保投资体制改革各项措施落地生效。

（二）完善工作机制

县数据资源管理局牵头建立定期会商机制，及时了解改革落实情况，研究解决改革中遇到的问题。同时建立投资项目审批“超时默认”、“缺席默认”管理机制，对连续超时或缺席的，进行通报或提请问责。

（三）强化过程监管

各相关职能部门对项目推进过程进行必要监管，把控重要节点，加强事中事后监管，做到事前管标准、事中管检查、事后管处罚、信用管终生，确保投资体制改革按照正确方向推进。

附件1：南陵县重点投资项目审批申请表

附件2：南陵县重点投资项目审批事项告知书

附件3：南陵县重点投资项目审批事项承诺书

附件1：

南陵县重点投资项目审批申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目性质 |  | 联系人 姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |
| 项目主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目用地基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位 | （盖章） 年 月 日 |  | 法定代表人 |  | （签字） 年 月 日 |  |
| 县经济开发区管委会意见 |  |  |  |  |  |  |
| 联合会审意见 | （会审参加人员意见及签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2：

南陵县重点投资项目告知承诺制审批事项

告知书

〔____年〕第__号

申请人：

单位名称：_______________

法定代表人：________地址：___________________________

联系方式:________________

委托代理人：__________

证件类型：__________编号：________________

联系方式：________________

联系人姓名：______________

按照南陵县人民政府《南陵县“办好一件事”投资体制改革实施方案》要求，就你单位行政审批事项告知如下：

一、应当提交的材料

对于容缺受理，尚未提供需要补正的材料，在　  年　 月___日前补正下列材料：

1.

2.

3.

二、承诺的期限和效力

申请人作出符合上述申请条件的承诺，并提交签章的告知承诺书后，行政审批机关将当场作出行政审批决定。

申请人逾期不作出承诺的，行政审批机关将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。

申请人作出不实承诺的，行政审批机关将依法作出处理，并由申请人依法承担相应的法律责任。

三、监督和法律责任

申请人应当在本告知承诺书约定的期限内提交应补充的材料。未提交材料或者提交的材料不符合要求且无法补正的，将依法撤销行政审批决定。

各行政审批机关将在作出准予行政审批决定后1个月内对申请人的承诺内容是否属实进行检查。发现申请人实际情况与承诺内容不符的，依法撤销行政审批决定。

- 建设单位办理施工许可预审时做出的承诺时限一般不得超过6个月。特殊情况经县经济开发区管委会同意后，项目建设单位可申请延期，延长时间不超过3个月且不得超过工程竣工验收时间。

- 建设单位在承诺期限内补全用地批准手续、建设工程规划许可证之后网上申请核发正式建设工程施工许可证。不办理相关手续的，由各相关主管部门根据法律法规进行处罚。

- 诚信管理

对申请人作出承诺后，未在承诺期限内提交材料或申请人承诺内容与实际情况不符的，将在行政审批机关的诚信档案系统留下不良记录，对申请人以后的同一行政审批申请，不再适用告知承诺的审批方式。

行政审批单位（盖章）

年   月   日

注：本告知书一式三份，由审批职能部门、县数据资源管理局、项目申请人各保存一份。

附件3：

南陵县重点投资项目告知承诺制审批事项

承诺书

：

本申请人，身份证号（统一社会信用代码），现申请办理事项，因缺少，特向贵局作出下列承诺：

1.本申请人已知晓审批部门告知的全部内容；

2.本申请人能够满足办理该事项的法定条件、标准和技术要求；

3.本申请人提交的审批事项办理材料及所填写的信息均真实、准确、合法、有效；

4.对于尚未提供需要补正的材料，在　　　年　月　日前补正下列材料：

.

.



.........

5.未按承诺补正的，主动接受审批、监管、综合执法部门的相应信用惩戒、监督管理和行政处罚。已开工项目需立即停工；

6.若有不实承诺或违反承诺等失信行为，审批部门有权撤销做出的行政审批决定，由此产生的一切后果和相应法律责任由本申请人全权承担；

7.本申请人在承诺期内取得行政审批决定后，给第三方造成的影响、损失和产生的法律后果，本申请人依法承担相应的法律责任和经济赔偿；

8.上述承诺是本申请人真实意思的表示。

特此承诺。

承诺人（盖章）               开发区管委会意见（盖章）

年  月  日                     年  月  日

注：本承诺书一式三份，由审批职能部门、县数据资源管理局、项目申请人各保存一份。